|  |
| --- |
| **MEETING REPORT #1** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meeting information (Planned) | | | | Meeting information (Actual) | | | |
| **Date** | 4/10/2011 |  | | 04/10/11 | Headcounts (members) | | 8 |
| **Duration** |  |  | Absenter | |  |
| **Place** | Floor 6 | Floor 5 | Conduct by | | Nhung Huynh |
| **Start at** | 2:00 PM | **Finish at** | 5:00 PM | 2:00 PM | **Finish at** | 5:00 PM |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | MEETING CONTENT PLAN |
| **1** |  |
|  | GIỚI THIỆU NHÓM LÀM PHẦN MỀM  PHÒNG NHÂN SỰ GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM  TÌM HIỂU VỀ VISION AND SCOPE CỦA DỰ ÁN |

|  |  |
| --- | --- |
| **MEETING ISSUE** | |
| 1. | Chú ý: Comment từ phía khách hàng   * Gửi mail cần giới thiệu rõ về nhóm cụ thể từng thành viên. * Chú ý các lỗi chính tả khi gửi mail tới khách hàng. |
| 2. | - Không nên hỏi quá sâu thông tin các module tổng quát, nên tập trung vào trong module thông tin hồ sơ nhân sự.  - Cần phải gợi ý cho khách hàng nhiều hơn, từng chức năng trong module quản lý hồ sơ nhân sự. |
| 3. | - Chưa cập nhật chức năng báo cáo…  - Mẫu lý lịch trích ngang phải tuân theo thông tin sơ yếu lý lịch của bộ nội vụ.  -Thiếu thông tin trong mục Thông tin mở rộng: Thông tin quản lý Đoàn, Đảng. Tách thông tin kết quản lý tập sự ra thành : Quản lý tập sự của Giảng Viên, Quản lý thử việc của nhân viên.  -Người phụ thuộc chỉ sử dụng cho việc tính thuế trên thu nhập cá nhân để tính vào các khoản giảm trừ  -Mỗi nhân viên phải có một mã hồ sơ. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CHECK LIST FUNCTIONS ELICITATED |  |
| **1** | Lý lịch trích ngang | Hoàn thành |
| **2** | Công tác | Hoàn thành |
| **3** | Đào tạo | Hoàn thành |
| **4** | Hoạt động, Đảng, Đoàn thể | Hoàn thành |
| **5** | Chứng chỉ Ngoại ngữ-Tin học | Hoàn thành |
| **6** | Quản lý quá trình công tác | Chưa hoàn thành |
| **7** | Quan lý tập sự thử việc | Chưa hoàn tất |
| **8** | Quản lý chức danh | Hoàn tất |
| **9** | Quản lý đào tạo | Chưa hoàn tất |
| **10** | Khen thưởng/Kỷ luât/Danh hiệu thi đua | Chưa hoàn tất |
| **11** | Diễn biến hệ số lương | Chưa hoàn tất |
| **12** | Các yếu tố tính thu nhập | Chưa hoàn tất |
| **13** | Quản lý công tác Đoàn thể | Chưa hoàn tất |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | CÁC THÔNG TIN CÒN THIẾU |  |
| **1** | Cách thức đặt mã số nhân viên |  |
| **2** | Mẫu báo cáo, Danh mục |  |